Požadavky na obsah smlouvy o dílo

Smluvní strany

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Sídlo:                  Čujkovova 25, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zastoupena    	  Ing. Bc. Magdou Mertovou, ředitelkou organizace
IČ:                      70631875
DIČ:	      CZ70631875 (neplátce DPH)
Peněžní ústav:   Komerční banka, a.s. pobočka Ostrava-Hrabůvka
Číslo účtu:         13820-761/0100
(dále jen objednatel)

Firma: …………………………. (doplní uchazeč)
Sídlo:   ………………………….
Zastoupen: ……………………..
Zapsán v OR: …………………..
IČ: ……………………………….
DIČ: …………………………….
Peněžní ústav: …………………
Číslo účtu: ………………………
(dále jen zhotovitel)

Obsah smlouvy
Čl. I.
Základní ustanovení
Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.



Čl. II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je celková rekonstrukce dvou dřevěných zahradních altánů v zahradách u Domova Čujkovova včetně demontáže dvou stávajících altánů. 



Čl. III. 
Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě dodat objednateli předmět dodávky a převést na dodavatele právo k tomuto předmětu smlouvy. 

2. Zhotovitel se dále zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě poskytovat bezplatně služby záručního servisu předmětu smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dodaný a za podmínek sjednaných v této smlouvě předmět smlouvy převzít a zaplatit zhotoviteli jednanou cenu.

4. Zhotovitel se zavazuje v případě, že předmět smlouvy je dovážen ze země mimo Evropský hospodářský prostor, zajistit celní odbavení předmětu smlouvy a zaplatit vyměřené clo.


Čl. IV. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětu smlouvy nejpozději do …..  dnů 
od podpisu smlouvy. Dokončení celé zakázky bude nejpozději do 30.11.2018.

2. Za datum ukončení předmětu smlouvy se považuje datum podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy, v dohodnutém místě realizace dle čl. VII. této smlouvy.


Čl. V.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: (doplní uchazeč)
Cena bez DPH:      ……………….. Kč
DPH (15%)             ……………….. Kč
Cena včetně DPH  ……………….. Kč

2. Cena za dodání předmětu smlouvy je cenou nejvýše přípustnou. Cenu za dodání předmětu smlouvy včetně DPH je možné překročit pouze v případě zvýšení sazeb DPH v době od uzavření této smlouvy do uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Cena za dodání předmětu smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na splnění předmětu smlouvy, tak jak je uveden v čl. II. této smlouvy.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je kalkulace nákladů. Položkový rozpočet je součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce „Rekonstrukce altánů v zahradách Domova Čujkovova“.


Čl. VI.
Platební podmínky

1. Cena za dodání předmětu smlouvy bude objednatelem uhrazena po dodání a převzetí předmětu smlouvy, ev. části předmětu smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly na měsíčním plnění, kdy tato měsíční plnění jsou ve smyslu ust. § 9 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty dílčím plněním a považují se 
za samostatná zdanitelná plnění.

Zhotovitel vystaví k měsíčnímu zdanitelnému plnění daňový doklad odpovídající soupisu předaných řádně provedených prací a výkonů a objednatelem převzatých jako řádně provedených, pokud objednatel tento soupis písemně odsouhlasí. 

3. Podkladem pro zaplacení ceny za dodání předmětu smlouvy je daňový doklad – faktura (dále také jen „faktura“), kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí předmětu smlouvy, na základě podpisu předávacího protokolu dle čl. VIII. této smlouvy, nejpozději však do 10 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. VIII. této smlouvy. 

4. Splatnost daňového dokladu - faktury je do 14 dnů od jeho doručení objednateli.

5. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
dle zákona o DPH. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty vrátit daňový doklad – fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

6. Úhrada ceny za dodání předmětu smlouvy bude provedena v české měně, bezhotovostním platebním stykem na bankovní účet zhotovitele uvedený v příslušné faktuře, který je shodný s bankovním účtem uvedeným v této smlouvě.  


Čl. VII. 
Místo realizace

1. Místem realizace je sídlo objednatele při adrese Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava-Zábřeh.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady.

3. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků 
a materiálů na své náklady.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa realizace, za dodržování hygienických, požárních a interních bezpečnostních předpisů 
v místě realizace.

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém místě realizace pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů. 

6. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí vadným plněním, zejména nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo realizace do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které mu tím vznikly. 


Čl. VIII. 
Předání a převzetí předmětu smlouvy

1. Závazek zhotovitele dodat předmět smlouvy je řádně a včas splněn předáním předmětu smlouvy objednateli a převzetím předmětu smlouvy objednatelem v termínu dle čl. IV. této smlouvy. O provedení díla bude sepsán „Zápis o převzetí díla“, který podepíší zástupci zhotovitele a objednatele. 

2. Objednatel převezme od zhotovitele pouze takový předmět smlouvy, který je 
bez zjevných věcných vad. Za věcné vady předmětu smlouvy je mimo jiné považován stav, kdy předmět smlouvy nebo jeho část neodpovídá technické specifikaci dle této smlouvy. 

3. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí předmětu smlouvy objednatelem.


Čl. IX. 
Sankční ujednání

1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý i započatý den prodlení 
po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky a objednatel se zavazuje takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.

2. Nesplní-li dodavatel svůj závazek řádně a včas předat předmět smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s dohodnutým termínem k odstranění vady, na níž se vztahuje záruka dle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (slovy: třitisícekorunčeských) za každý započatý den prodlení a zhotovitel se zavazuje požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku prodlení zhotovitele s odstraněním vady, na níž se vztahuje záruka dle této smlouvy. 

4. Odstoupit od této smlouvy je oprávněna kterákoliv ze smluvních stran za zákonných důvodů a z důvodů uvedených v této smlouvě.

5. Odstoupit od smlouvy může objednatel, jestliže předmět smlouvy nebo jeho část je nezpůsobilý k účelu použití dle této smlouvy nebo v případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu smlouvy po dobu delší 3 týdnů.






Čl. X.
Záruky

1. Zhotovitel poskytuje na předmět smlouvy záruku v délce trvání 36 kalendářních měsíců ode dne předání předmětu smlouvy dle této smlouvy. Záruka se prodlužuje 
o dobu, po níž byl předmět smlouvy mimo provoz pro závadu, na kterou se vztahuje záruka dle předchozí věty.

2. Poskytnutá záruka znamená, že dodaný předmět smlouvy bude mít po dobu trvání záruky dle této smlouvy vlastnosti odpovídající požadovaným technickým parametrům 
a bude bez jakýchkoliv omezení způsobilý ke sjednanému účelu používání.

3. Zhotovitel se zavazuje přijímat oznámení o vadách, na které se vztahuje záruka dle této smlouvy, písemně, přičemž za oznámení o vadách písemnou formou bude považováno oznámení na fax nebo e-mail zhotovitele. 

4. Vady, na něž se vztahují záruky dle této smlouvy, se zhotovitel zavazuje začít řešit bezodkladně, nejpozději druhý pracovní den po dni doručení oznámení o vadách zhotoviteli. Nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem o termínu odstranění vad, má se za to, že zhotovitel je příslušnou vadu povinen odstranit do 5 pracovních dnů po dni doručení oznámení o vadách zhotoviteli.  

5. Za odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka dle této smlouvy, se považuje stav, kdy je příslušná součást předmětu smlouvy bez reklamovaných vad předána odběrateli 
a způsobilá užívání ke sjednanému účelu bez omezení.

6. Odpovědnosti ze záruk dle tohoto článku se zhotovitel zprostí, pokud prokáže, že vada předmětu smlouvy vznikla v důsledku porušení závazných pokynů výrobce týkajících se používání předmětu smlouvy.

7. Pokud dochází k zániku nároku objednatele ze záruk dle této smlouvy, tyto nezanikají v celém svém rozsahu, ale pouze v rozsahu, v jakém důvody pro zánik záruky mají bezprostřední vliv na předmět smlouvy.


Čl. XI.
Ochrana osobních údajů

1. [bookmark: _GoBack]Objednatel zpracovává osobní údaje zhotovitele v tomto rozsahu:
· Jméno, příjmení jednající a kontaktní osoby;
· Telefonní číslo na jednající a kontaktní osobu;
· E-mailovou adresu na jednající a kontaktní osobu.

2. Objednatel zpracovává a uchovává osobní údaje po dobu výběrového řízení, nepožaduje-li jiný právní předpis dobu delší, a pokud dojde k výběru zhotovitele, také 
po dobu trvání uzavřené smlouvy. 
Zhotovitel má právo:
· požadovat informace, jaké údaje o něm objednatel zpracovává,
· vyžádat si u objednatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
· požadovat po objednateli výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které je objednatel povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
· na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
· na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva byla porušena v důsledku zpracování osobních údajů v rozporu s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z 27.4.2016. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

Čl. XII. 
Ostatní ujednání

1. Na práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Nastanou-li skutečnosti, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se o tom bez zbytečného odkladu informovat. Zároveň jsou obě smluvní strany zavázány společně podniknout veškeré kroky k překonání překážek plnění této smlouvy. 

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná.

4. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

5. Pro řešení sporů z této smlouvy smluvní strany sjednávají použití českého právního řádu. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy dále smluvní strany sjednávají 
ve smyslu ustanovení § 89a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinného v době uzavření této smlouvy, místní příslušnost včetně příslušného soudu v Ostravě.

6. Smlouva je vyhotovená ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení obdrží objednatel.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

8. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami; dodatky budou číslovány vzestupně.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že plnění z této smlouvy je možné a předmět smlouvy neodporuje ani neobchází zákon, ani se nepříčí dobrým mravům.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s výše zachyceným obsahem této smlouvy a s tím výslovně souhlasí.


 V Ostravě dne  ………………………                              V  ………………. dne ……………….






    ………………………………………..                             ………………………………………
                    objednatel                                                                     zhotovitel
5

